## Slide 1
Android App
Referent: Arne Seufert
Modul: Softwareprojekt (Inf-SP)

## Slide 2
Inhaltsübersicht
Überblick Woche 1-3
Schwerpunkt
Rückblick
Weitere Planung

## Slide 3
Überblick Woche 1-3

## Slide 4
Woche 1
Sehr viel im Team gearbeitet
  Aufgabenstellung verstehen
  Diagramme, Mockups und Kriterien besprechen
Protokollant beim Interview + Ergebnisprotokoll erstellt
Einzelne Anwendungsfalldiagramme erstellt
Mockups für die App erstellt

## Slide 5
Woche 2
Intensive Einarbeitung in Android Studio
Im Team Sequenzdiagramme und Klassendiagramme besprochen/erstellt
Komponentendiagramme für App und Webanwendung erstellt
Verteilungsdiagramm erstellt
Ergebnisprotokoll angefertigt

## Slide 6
Woche 3
JSON Datei als Mockup erstellt
Verschiedenste Features in der App implementiert
Hauptsächlich auf Geo-Komponente konzentriert (Map anzeigen, Position des Benutzers bestimmen, Sortierung der Teilprojekte nach Geodaten etc.)

## Slide 7
Schwerpunkt Geo-Komponente

## Slide 8
Rechteabfrage
Schwierigkeiten:
Welche Rechte werden benötigt
Zu welchem Zeitpunkt fragt man die Rechte ab
Sollte im Einklang mit MVVM sein
  => Logik in Adapter

## Slide 11
Position des Benutzers bestimmen
Schwierigkeiten:
Welches Verfahren soll genutzt werden
Wann passiert die Abfrage

## Slide 13
Sortierung der Teilprojekte nach Geodaten

## Slide 14
Rückblick

## Slide 15
Rückblick
Was lief gut?
Zusammenarbeit im Team
Bereitstellung von Beispielprojekten, altem Pflichtenheft und alter Entwurfsdokumentation
Was lief nicht so gut?
Termin für das zweite Interview etwas früh
Tutorials ebenfalls etwas früh

## Slide 16
Weitere Planung

## Slide 17
Anforderungsänderung einbauen
InfoWindow verschönern und Weiterleitung implementieren
Tests schreiben
Live Tracking implementieren
Code sauber kommentieren und verschönern
Bugs fixen
Optional: Fußleiste für Kontaktdaten oder sonstige Angaben.
Weitere Planung

## Slide 18
Vielen Dank!